BÁO CÁO TIẾN ĐỘ

Tên đề tài: Xây dựng Website quản lý hoạt động của Phòng Nha tư nhân

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Thành C

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Phụng

Mã số sinh viên: 110122143 - Mã lớp: DA22TTB

1. Những gì đã làm được

Tuần 1 (Từ ngày 03/11/2025 đến 09/11/2025)

-  Bản đề cương chi tiết hoàn chỉnh.

-  Bản mô tả nghiệp vụ bài toán.

Tuần 2 (Từ ngày 10/11/2025 đến 16/11/2025)

- Hoàn thành phân tích và thiết kế xong mô hình dữ liệu.

Tuần 3(Từ ngày 17/11/2025 đến 23/11/2025)

- Có CSDL cho trang web

-  Hoàn thành giao diện quản trị

Tuần 4(Từ ngày 24/11/2025 đến 30/11/2025)

- Hoàn thành giao diện cho khách hàng.

- Hoàn thành chức năng đặt lịch.

Tuần 5(Từ ngày 01/12/2025 đến 07/12/2025)

- Hoàn thành chức năng thống kê doanh thu.

- Bổ sung giao diện đăng nhập và đăng kí.

- Hoàn thành các chức năng xem, xóa , sửa.

- Phân quyền tài khoản.

2. Những gì chưa làm được:

- Chưa đăng nhập được bằng google.

3. Khó khăn + đề xuất:

- Đề xuất:Tích hợp chat bot tư vấn dịch vụ cho khách hàng.

- Khó khăn: Còn gặp vấn đề bị chặn quyền truy cập của google khi đăng nhập bằng google.